PROPOSTA DE PRÁTICA CURRICULAR EXTENSIONISTA

COORDENADORIA GERAL DO EAD

CURSOS DE TECNOLOGIA

ENTREGA 1

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BOOTCAMP EXTENSIONISTA

Modelo de proposta apresentado à disciplina Bootcamp Desenvolvimento Inteligência Artificial (12100070008_20261_01), para formalização da proposta de desenvolvimento do Projeto Bootcamp Extensionista.

BAURU

2026

VIRTUAU INTELIGENTE: PLATAFORMA DE IA PARA APOIO AO MARKETING DIGITAL NO VAREJO DE MODA

Nickolas Passos Homem de Mello

Vitor Gabriel Pompollo

Curso: Ciência da Computação — Grupo 11

Disciplina/Módulo Bootcamp: Bootcamp Desenvolvimento Inteligência Artificial (12100070008_20261_01)

Professor(a) responsável: [preencher]

Instituição atendida: Virtuau Modas

Responsável/representante da instituição: Flaviane Passos Homem de Mello (proprietária)

Período previsto para desenvolvimento: 01/06/2026 a 26/07/2026

# RESUMO DA PROPOSTA

A presente proposta tem como objeto o desenvolvimento de uma plataforma de apoio ao marketing digital baseada em Inteligência Artificial para a loja Virtuau Modas, microempreendimento do setor de varejo de moda feminina localizado em Macatuba/SP, conduzido individualmente pela proprietária. A demanda real identificada é a ausência de um marketing estruturado nas redes sociais: atualmente as publicações no Instagram são feitas de forma esporádica e improvisada, sem planejamento, sem aproveitar de maneira sistemática as datas comemorativas e sem a constância necessária para fortalecer a marca e atrair clientes. Para responder a essa necessidade, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma que sugere e gera ideias de publicações para o Instagram com base em datas comemorativas e temas relevantes para o negócio (estações, coleções, promoções e provas sociais), entregando para cada sugestão a legenda pronta, as hashtags, a ideia de foto e o melhor horário de postagem, sempre no tom da marca. A geração de texto parte de uma abordagem por modelos e está estruturada para evoluir, futuramente, para um modelo de linguagem (IA generativa). O público diretamente beneficiado é a proprietária da loja; indiretamente, as clientes e potenciais clientes alcançadas pelas redes sociais. O desenvolvimento ocorrerá de forma colaborativa, com validação presencial junto à empresária, utilizando Python (FastAPI) no processamento e React na interface.

Palavras-chave: Inteligência artificial generativa; Marketing digital; Mídias sociais; Geração de conteúdo; Varejo de moda.

# 1  IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Título do projeto | Virtuau Inteligente: plataforma de IA para apoio ao marketing digital no varejo de moda |
| Curso(s) | Ciência da Computação |
| Disciplina/Módulo Bootcamp | Bootcamp Desenvolvimento Inteligência Artificial (12100070008_20261_01) |
| Professor(a) responsável | [preencher] |
| Integrantes do grupo | Nickolas Passos Homem de Mello; Vitor Gabriel Pompollo (Grupo 11) |
| Instituição/empresa/público externo | Virtuau Modas |
| Área de atuação da instituição | Comércio / Varejo de vestuário (moda feminina) |
| Responsável pelo contato na instituição | Flaviane Passos Homem de Mello (proprietária) |
| Forma principal de contato | Presencial |
| Período previsto para desenvolvimento | 01/06/2026 a 26/07/2026 |

# 2  CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DA DEMANDA REAL

## 2.1 Apresentação da instituição, empresa, organização ou público externo

A Virtuau Modas é um microempreendimento do setor de varejo de vestuário, situado no município de Macatuba, interior do estado de São Paulo. A loja atua na comercialização de roupas femininas e é conduzida individualmente por sua proprietária, Flaviane Passos Homem de Mello, responsável por todas as atividades do negócio — compras, vendas, atendimento, divulgação e controle de estoque. Por se tratar de um empreendimento de pequeno porte gerido por uma única pessoa, a divulgação nas redes sociais concorre com as demais tarefas do dia a dia e acaba ficando em segundo plano, sem o apoio de ferramentas ou de um planejamento de conteúdo.

## 2.2 Demanda real identificada

A principal dificuldade relatada pela proprietária está na divulgação da loja nas redes sociais. Atualmente, as publicações no Instagram (@mvirtuau) são feitas de forma intuitiva e esporádica, sem um planejamento de conteúdo, sem constância e sem o aproveitamento sistemático de datas comemorativas e sazonais — justamente os momentos de maior potencial de vendas no varejo de moda. A elaboração de cada post (decidir o tema, escrever a legenda, escolher hashtags e definir o melhor horário) consome tempo e exige uma habilidade de comunicação que nem sempre a empresária dispõe em meio às demais tarefas. Como consequência, a marca perde alcance, deixa de aproveitar oportunidades de venda e tem dificuldade de manter uma presença digital profissional e contínua, fundamental para competir no varejo atual.

## 2.3 Justificativa da proposta

O projeto justifica-se por atacar diretamente uma dor concreta e visível de um pequeno negócio real: a falta de um marketing digital estruturado. Para a empresária, a solução representa economia de tempo, constância nas publicações, aproveitamento das datas certas e uma comunicação mais profissional — o que tende a ampliar o alcance da marca e atrair clientes. Para as clientes, significa acompanhar novidades, promoções e coleções de forma mais clara e frequente. Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite aos estudantes aplicarem, em um contexto autêntico, conceitos de Inteligência Artificial — em especial a geração de conteúdo (IA generativa) e a construção de uma aplicação web completa (back-end e front-end). Trata-se, portanto, de uma iniciativa que une impacto social e econômico para um microempreendimento local ao desenvolvimento técnico e profissional dos integrantes do grupo.

# 3  OBJETIVOS DA PROPOSTA

## 3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma tecnológica baseada em Inteligência Artificial para apoiar o marketing digital da loja Virtuau Modas, gerando ideias e conteúdos de publicações para o Instagram com base em datas comemorativas e temas relevantes, a fim de dar constância, planejamento e profissionalismo à presença da marca nas redes sociais.

## 3.2 Objetivos específicos

- Levantar, junto à proprietária, a identidade da marca (público, tom de voz, tipo de peça) e os objetivos de comunicação da loja.

- Construir uma base de datas comemorativas, sazonais e temas relevantes para o varejo de moda feminina.

- Desenvolver um gerador de publicações que produza, para cada data ou tema, a legenda, as hashtags, a ideia de foto e o melhor horário de postagem, no tom da marca.

- Criar uma interface web simples e agradável (calendário de conteúdo) para a proprietária visualizar e aproveitar as sugestões.

- Estruturar a solução de modo que a geração de texto possa evoluir, futuramente, para um modelo de linguagem (IA generativa).

- Validar a plataforma presencialmente com a proprietária, coletando feedback sobre a utilidade e a clareza das sugestões.

# 4  PRODUTO, ARTEFATO OU SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PREVISTA

## 4.1 O que será feito e/ou desenvolvido

Será desenvolvida uma plataforma web de apoio ao marketing digital voltada ao varejo de moda, composta por um cérebro de geração de conteúdo (em Python) e por uma interface de uso simples (em React). A plataforma reúne:

Calendário de conteúdo: apresenta as próximas datas comemorativas e sazonais relevantes para a loja, indicando quantos dias faltam e já trazendo, para cada uma, uma sugestão de publicação pronta.

Gerador de posts: para cada data ou tema, gera a legenda no tom da Virtuau, as hashtags, a ideia de foto e o melhor horário de postagem, com opção de copiar o conteúdo com um clique.

Ideias para qualquer dia: sugestões “coringa” (novidade da semana, look do dia, prova social/prêmio) para os dias sem data comemorativa, garantindo constância nas publicações.

A geração de texto, nesta primeira versão, é feita por modelos personalizados com a identidade da marca, funcionando sem custo e de forma imediata. A arquitetura isola essa etapa, permitindo que, em uma evolução futura, um modelo de linguagem (IA generativa, como a API da Anthropic) passe a redigir os textos de maneira ainda mais criativa, sem alterar o restante da aplicação. A interface é simples e acessível, adequada ao uso por uma pessoa sem formação técnica.

## 4.2 Público beneficiado

| Tipo de público | Descrição | Quantidade estimada |
| --- | --- | --- |
| Direto | Proprietária da Virtuau Modas (gestão da comunicação e do marketing) | 1 |
| Indireto | Clientes e potenciais clientes alcançadas pelas redes sociais | [estimar] |

# 5  PLANO DE DESENVOLVIMENTO

## 5.1 Como o projeto será desenvolvido

O projeto será conduzido em etapas incrementais. Inicia-se com uma visita presencial à loja para levantamento da identidade da marca e dos objetivos de comunicação. Em seguida, estrutura-se a base de datas comemorativas e temas relevantes. O gerador de publicações é então desenvolvido (legenda, hashtags, ideia de foto e horário), seguido pela construção da interface web (calendário de conteúdo). Ao longo do processo, haverá interação presencial com a proprietária para validação parcial e ajustes de tom e conteúdo. O acompanhamento interno do grupo será feito por reuniões e por um repositório de código compartilhado.

## 5.2 Etapas previstas

| Etapa | Descrição da atividade | Responsável(eis) | Prazo previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Organização do grupo | Definição de funções e comunicação interna | Nickolas e Vitor | 01/06 a 07/06 |
| 2. Contato com a instituição | Visita presencial à loja | Nickolas e Vitor | 01/06 a 07/06 |
| 3. Levantamento da demanda | Identidade da marca e objetivos de comunicação | Nickolas | 08/06 a 14/06 |
| 4. Definição do escopo | Base de datas/temas e formato das sugestões | Nickolas e Vitor | 13/06 a 19/06 |
| 5. Desenvolvimento inicial | Gerador/API (Nickolas) + interface React (Vitor) | Nickolas e Vitor | 13/06 a 19/06 |
| 6. Validação parcial com a instituição | Apresentação do andamento para feedback | Nickolas e Vitor | 13/06 a 19/06 |
| 7. Organização das evidências | Registros, prints, fotos autorizadas e documentos | Nickolas e Vitor | 13/06 a 19/06 |
| 8. Preparação da entrega final e apresentação | Entrega 2 e apresentação síncrona | Nickolas e Vitor | 13/06 a 19/06 |

## 5.3 Ferramentas, tecnologias e materiais previstos

- Linguagem de programação: Python (cérebro de geração de conteúdo).

- API / back-end: FastAPI (conexão entre a interface e o cérebro).

- Interface / front-end: React (site de uso simples para a proprietária).

- IA generativa (evolução futura): modelo de linguagem via API (ex.: Claude, da Anthropic).

- Versionamento e colaboração: Git/GitHub.

- Apoio: pesquisa de datas comemorativas e referências de comunicação para moda feminina.

# 6  INTERAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO E FORMAS DE COMPROVAÇÃO

Descreve-se a seguir como ocorrerá a interação real com a instituição, indicando as evidências previstas para comprovar a atividade extensionista, respeitando a autorização, a privacidade e a proteção de dados das pessoas envolvidas.

| Forma de contato/interação | Data prevista | Participantes envolvidos | Evidência ou comprovação prevista |
| --- | --- | --- | --- |
| Visita presencial inicial | 03/06/2026 | Nickolas, Vitor e Flaviane | Fotos autorizadas e registro do contato |
| Entrevista / levantamento da marca | 10/06/2026 | Nickolas, Vitor e Flaviane | Roteiro de entrevista e respostas consolidadas |
| Validação parcial da solução | 08/07/2026 | Nickolas, Vitor e Flaviane | Prints das telas e depoimento da proprietária |

# 7  RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES DO GRUPO

Todos os integrantes participam do desenvolvimento, da documentação e da apresentação do projeto. A distribuição principal de responsabilidades é apresentada a seguir.

| Integrante | Função no projeto | Atividades sob responsabilidade | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nickolas Passos Homem de Mello | Levantamento de requisitos e desenvolvimento back-end | Contato/entrevista com a loja, levantamento da identidade da marca, base de datas/temas, cérebro de geração de conteúdo e API | — |
| Vitor Gabriel Pompollo | Desenvolvimento de front-end e conteúdo | Interface React (calendário de conteúdo), integração com a API, ajuste de tom dos textos e documentação | — |

# 8  CRONOGRAMA DA PROPOSTA

| Semana/período | Atividade prevista | Produto/evidência esperada | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (01/06–07/06) | Organização do grupo e contato com a Virtuau Modas | Registro de definição do grupo e do contato inicial | Nickolas e Vitor |
| Semana 2 (08/06–14/06) | Levantamento da identidade da marca (visita presencial) | Roteiro/entrevista e fotos autorizadas | Nickolas |
| Semana 3 (15/06–21/06) | Definição do escopo e base de datas/temas | Descrição do escopo e lista de datas | Nickolas e Vitor |
| Semana 4 (22/06–28/06) | Desenvolvimento do gerador de posts e da API | Versão parcial e exemplos de posts | Nickolas |
| Semana 5 (29/06–05/07) | Desenvolvimento da interface (calendário de conteúdo) | Telas funcionais da plataforma | Vitor |
| Semana 6 (06/07–12/07) | Validação parcial com a proprietária e ajustes | Feedback e registro do contato | Nickolas e Vitor |
| Semana 7 (13/07–19/07) | Organização da Entrega 2 | Entrega final e evidências | Nickolas e Vitor |
| Semana 8 (20/07–26/07) | Preparação da apresentação final | Slides, roteiro e demonstração | Nickolas e Vitor |

# APÊNDICE A — TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O GUIA BOOTCAMP EXTENSIONISTA

Nós, integrantes do grupo responsável pelo desenvolvimento do Projeto Bootcamp Extensionista, declaramos, para os devidos fins, que realizamos a leitura do Guia de Orientações a Projetos Bootcamp Extensionistas: Desenvolvimento, Entregas e Apresentação dos Projetos, disponibilizado pela Coordenação dos Cursos de Tecnologia.

Declaramos, ainda, estar cientes de que o Projeto Bootcamp possui caráter acadêmico, prático e extensionista, devendo estar vinculado a uma demanda real de uma instituição, empresa, organização, comunidade, setor ou público externo à universidade.

Ao assinar este termo, os integrantes do grupo afirmam estar cientes e de acordo com as orientações, regras, responsabilidades, prazos, critérios de entrega, formas de comprovação, exigências de participação e procedimentos de apresentação previstos no guia.

Local: _______________________________________________

Data: ____ / ____ / ________

Identificação e assinatura dos integrantes do grupo

| Nº | Nome completo do integrante | Curso | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nickolas Passos Homem de Mello | Ciência da Computação |  |
| 2 | Vitor Gabriel Pompollo | Ciência da Computação |  |

# APÊNDICE B — REGISTRO DO CONTATO INICIAL COM A INSTITUIÇÃO

Utilize este espaço para registrar informações sobre o primeiro contato com a instituição. Podem ser anexados prints, atas, e-mails, formulário de levantamento, termo de autorização ou outros documentos pertinentes.

| Informação | Registro |
| --- | --- |
| Data do contato | 03/06/2026 |
| Forma de contato | Presencial |
| Participantes do grupo | Nickolas Passos Homem de Mello e Vitor Gabriel Pompollo |
| Representante da instituição | Flaviane Passos Homem de Mello (proprietária) |
| Síntese do que foi conversado | Apresentação da rotina da loja e das dificuldades na divulgação nas redes sociais, feita de forma esporádica e sem planejamento, sem aproveitar datas comemorativas. |
| Demanda apresentada ou confirmada | Necessidade de apoio ao marketing digital, com geração de ideias e conteúdos de posts para o Instagram baseados em datas e temas relevantes. |
| Evidência anexada ou link | [preencher] |

# APÊNDICE C — EVIDÊNCIAS PREVISTAS PARA A ENTREGA FINAL

Listam-se a seguir as evidências que o grupo pretende reunir ao longo do projeto para comprovar a atividade extensionista na Entrega 2.

| Evidência prevista | Finalidade | Responsável por organizar |
| --- | --- | --- |
| Fotos autorizadas da visita à loja | Comprovar o contato presencial com a instituição | Nickolas |
| Roteiro e respostas da entrevista | Registrar o levantamento da marca | Nickolas |
| Prints das telas da plataforma | Demonstrar a solução desenvolvida | Vitor |
| Link do protótipo/repositório | Disponibilizar o artefato tecnológico | Vitor |
| Exemplos de posts gerados e publicados | Comprovar o uso real da solução | Nickolas e Vitor |
| Depoimento/feedback da proprietária | Validar a utilidade da solução | Nickolas e Vitor |

# APÊNDICE D — OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (OPCIONAL)

Inserir, se necessário, outros documentos que ajudem a formalizar a proposta, como carta de apresentação, aceite institucional, questionário de levantamento de demanda, roteiro de entrevista, mapa de requisitos, esboços, protótipos ou registros complementares.